Załącznik Nr 5

UMOWA- projekt

w dniu ………..…………. 2026 r. w Odolanowie pomiędzy:

Gminą i Miastem Odolanów, ul. Rynek 1, 63-430 Odolanów

NIP 622-27-31-888    REGON 250855127

reprezentowaną przez:

Marcina Szorskiego         -       Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy i Miasta Odolanów – Beaty Gościniak,

zwanym dalej Zamawiającym

a

# firmą

# ……………………….

# ……………………….

# ……………………….

# NIP ……………………..,

# REGON: …………………….

reprezentowaną przez:

……………………………… – właściciela firmy,

zwanym dalej Wykonawcą

została zawarta umowa o następującej treści:

## § 1

- Zgodnie z wynikiem zapytania ofertowego rozstrzygniętego w dniu ……………. roku Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. Modernizacja budynku przy ul. Gimnazjalnej 6 w Odolanowie. Zakres prac obejmuje dostosowanie istniejących gabinetów lekarskich do obowiązujących przepisów oraz wydzielenie pomieszczeń gabinetów lekarskich oraz toalety przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych.

- Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie nw. robót budowlanych:

2.1.	Powiększenie otworów w ścianach konstrukcyjnych,

2.2.	Zamurowanie części otworów w istniejących ścianach działowych,

2.3.	Zdemontowanie całej armatury sanitarnej z orurowaniem,

2.4.	Demontaż istniejących opraw oraz osprzętu elektrycznego,

2.5.	Demontaż drzwi z ościeżnicami,

2.6.	Wymiana i wydłużenie istniejącego kanału wentylacyjnego,

2.7.	Montaż drzwi wewnętrznych – 4 szt.,

2.8.	Montaż wykładziny podłogowej PCV homogenicznej,

2.9.	Montaż wykładziny ściennej PCV,

2.10.	Wykonanie zabudów pionów instalacyjnych,

2.11.	Wykonanie sufitu podwieszonego kasetonowego,

2.12.	Szpachlowanie ścian oraz sufitów,

2.13.	Malowanie ścian i sufitów,

2.14.	Montaż rozdzielnicy TR 1 z wyposażeniem,

2.15.	Modernizacja istniejącej rozdzielnicy piętrowej zgodnie z projektem,

2.16.	Przygotowanie instalacji strukturalnej do włączenia do wewnętrznej instalacji strukturalnej,

2.17.	Wykonanie instalacji oświetlenia,

2.18.	Wykonanie instalacji gniazd,

2.19.	Wykonanie zasilań urządzeń elektrycznych,

2.20.	Wykonanie instalacji przeciwprzepięciowej,

2.21.	Montaż opraw oświetleniowych ze zintegrowanym modułem awaryjnym,

2.22.	Montaż osprzętu elektrycznego,

2.23.	Wykonanie nowej instalacji wodociągowej,

2.24.	Wykonanie instalacji kanalizacyjnej,

2.25.	Wymiana grzejników oraz pionów instalacji grzewczej,

2.26.	Montaż pojemnościowego podgrzewacza wody o poj. 50 l,

2.27.	Montaż pojemnościowego podgrzewacza wody o poj. 5 l,

2.28.	Montaż klimatyzatora,

2.29.	Montaż armatury sanitarnej.

3. Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia przedstawiony został w:

a)	dokumentacji projektowej,

b)	przedmiarach robót (przedmiary robót stanowią element pomocniczy do przygotowania oferty),

opracowany przez firmę DASTORE Marcin Domagała.

- Miejsce realizacji inwestycji: Odolanów, ul. Gimnazjalna 6, 63-430 Odolanów. Działka o numerze ewidencyjnym 429, obręb 0001 Odolanów, Miasto Odolanów.

- Wykonawca wykona przedmiot Umowy określony w ust. 1 - 2 zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, przepisami prawa i warunkami techniczno - budowlanymi, Polskimi Normami i sztuką budowlaną, gwarantując wysoką jakość i terminowość realizacji.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać pełny zakres prac i zadań określony w §1 niniejszej umowy, w szczególności zobowiązany jest on do wykonania wszelkich prac oraz spełnienia wszelkich świadczeń wynikających z przedmiaru prac oraz zapytania ofertowego. W razie nie ujęcia w dokumentacji umowy pewnych prac, lub sprzeczności postanowień tej dokumentacji winien on wykonać umowę biorąc pod uwagę gospodarcze przeznaczenie realizowanej inwestycji. O każdym fakcie sprzeczności tej dokumentacji wykonawca winien jest poinformować pisemnie Zamawiającego z wyprzedzeniem umożliwiającym podjęcie przez Zamawiającego decyzji co do ewentualnej zmiany zakresu prac lub wykonywania umowy.

- Wszystkie roboty wykonane będą z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie 
z opisem dotyczących standardów użytych materiałów i technologii ujętych w zapytaniu ofertowym lub równoważnych. Zamiana materiałów i technologii jest możliwa tylko za pisemną akceptacją udzieloną przez Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie środki finansowe, rzeczowe, zespół fachowców oraz doświadczenie do wykonywania przedmiotu Umowy ze starannością wymaganą przy tego rodzaju pracach oraz posiada wszystkie niezbędne uprawnienia do realizacji przedmiotowej inwestycji.

- Zamawiający oświadcza, że posiada odpowiednie środki finansowe niezbędne do pokrycia kosztów inwestycji, w tym wynagrodzenia Wykonawcy.

- Wszystkie prace i roboty przygotowawcze, podstawowe, uzupełniające, zabezpieczające i likwidujące, objęte Umową, Wykonawca wykona siłami własnymi i ewentualnie przy pomocy podwykonawców.

- Wykonawca, może wykonać pracę przy pomocy podwykonawców tylko na zasadach określonych w § 8 niniejszej umowy.

- Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do wykonania niniejszej umowy do polecenia na piśmie wykonawcy: wykonania robót zamiennych, dokonania zmian kolejności wykonywanych robót, wykonania robót koniecznych.

- Wydane przez zamawiającego polecenia, o których mowa w punkcie poprzednim nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze postanowień tej umowy. Skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do zmiany na wniosek wykonawcy terminów zakończenia wykonywania robót (o ile wykonawca udowodni, że skutki realizacji poleceń uniemożliwią dochowanie terminów umownych) oraz zmiany wynagrodzenia wykonawcy.

- Strony przyjmują następującą definicję robót zamiennych. Roboty zamienne są to roboty wynikające ze zmiany technologii lub zmiany materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej.

- Materiały i części uzyskane z rozbiórki konstrukcji lub części robót, stanowią własność Zamawiającego, wykonawca powinien przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności niezbędne dla zachowania ich w stanie niepogorszonym. Materiały i części uzyskane z rozbiórki wykonawca przekazuje protokolarnie Zamawiającemu i dostarcza na swój koszt na wskazane przez Zamawiającego miejsce składowania.

- Wykonawca zobowiązuje się do zagospodarowania, odzysku lub unieszkodliwienia odpadów powstałych w związku z realizacją umowy na własny koszt i ryzyko, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska.

- Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia właściwej gospodarki odpadami wytworzonymi podczas realizacji Umowy, w tym ponoszenia kosztów związanych z ich transportem i dalszym zagospodarowaniem, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach.

- Wykonawca, będąc wytwórcą odpadów, jest obowiązany przekazać odpady wyłącznie podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym posiadającym zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wystąpienie zanieczyszczenia środowiska, bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub wystąpienia szkody w środowisku, w tym ponosi koszty usunięcia zanieczyszczenia, przeprowadzenia działań zapobiegawczych lub naprawczych, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 13.04.2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

- Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowany w systemie BDO jako podmiot wytwarzający odpady oraz zobowiązuje się prowadzić pełną dokumentację w tym systemie, w szczególności karty przekazania odpadów (KPO) oraz karty ewidencji odpadów (KEO), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami systemu BDO. Wykonawca zobowiązuje się doręczać Zamawiającemu na każde jego żądanie kopie powyższej dokumentacji lub udostępniać je w formie elektronicznej.

- Na każde żądanie Zamawiającego lub uprawnionego organu Wykonawca niezwłocznie udostępni wszystkie dokumenty związane z gospodarką odpadami i prowadzeniem ewidencji w systemie BDO, w tym w szczególności dokumenty elektroniczne generowane lub przechowywane w systemie BDO.

§ 2

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- protokolarne przekazanie placu budowy,

- zapewnienie finansowania inwestycji w wysokości umożliwiającej zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty zgodnie z warunkami niniejszej Umowy,

- dokonanie odbioru wykonanych robót w terminie i na zasadach określonych w Umowie.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonanie robót objętych zasadami sztuki budowlanej, Polskimi Normami oraz obowiązującymi przepisami bhp i przeciwpożarowymi,

- uzgodnienie wszelkich szczegółów dotyczących wykonywanej pracy niewyjaśnionych w dokumentacji technicznej z przedstawicielem Zamawiającego,

- nie udostępnianie bez zgody Zamawiającego dokumentacji projektowej i innych dokumentów osobom trzecim za wyjątkiem zatwierdzonych podwykonawców,

- zapewnienie prowadzenia robót zgodnie z prawem budowlanym,

- wejście na plac budowy i rozpoczęcie prac w terminie określonym w Umowie,

- zorganizowanie, zagospodarowanie, wyposażenie i zabezpieczenie terenu realizowanych prac budowlanych oraz zaplecza socjalnego budowy,

- zapewnienie zakupów i dostaw materiałów, urządzeń, sprzętu i narzędzi, niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy,

- ochrona mienia i zabezpieczenie przeciwpożarowego,

- utrzymanie czystości i bezpieczeństwa na drogach, chodnikach, dojazdach oraz placu budowy,

- koordynacja prowadzonych przez podwykonawców robót, jeśli dotyczy,

- zgłaszanie w razie konieczności wykonania robót dodatkowych,

- prowadzenie obmiaru robót dodatkowych,

- terminowe usuwanie wad i usterek, stwierdzonych w czasie odbioru, a także w okresie odbioru i rękojmi,

- przestrzeganie przepisów i wymogów BHP oraz instrukcji przez cały czas przebywania na terenie budowy, a w szczególności przez wszystkich pracowników, również podwykonawców,

- wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem i treścią niniejszej Umowy poleceń przedstawiciela Zamawiającego dotyczących przedmiotu umowy. Polecenia powinny być wydawane na piśmie,

- zakończenie prac w terminie wskazanym w umowie,

- uporządkowanie terenu po zakończeniu budowy,

- zabezpieczenie terenu prowadzenia prac oraz zaplecza budowy przed dostępem osób trzecich lub zapewnienie bezpieczeństwa tych osób – w czasie oraz po wykonywaniu prac w ramach tej umowy,

- jeżeli wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiązek zapewnić bezpieczeństwo ruchu na terenie budowy.

- Wykonawca oświadcza, iż :

- zostały mu przekazane wszelkie dane i informacje, mające wpływ na bieżącą realizację robót,

- nie zgłasza żadnych uwag lub zastrzeżeń do otrzymanej dokumentacji.

4. Wykonawca zobowiązany jest informować niezwłocznie zamawiającego o konieczności wykonania prac zamiennych i dodatkowych, jak również o okolicznościach mających wpływ na opóźnienia w wykonaniu prac. Informacja taka musi być przekazana co najmniej na adresy mailowe wskazane w umowie lub pisemnie.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy w terminie: 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Wszelkie istotne wydarzenia dotyczące przebiegu prac budowlanych (także opóźnienia, powstałe szkody oraz roszczenia) należy zgłosić Zamawiającemu pisemnie niezwłocznie po powzięciu wiadomości o ich zaistnieniu. W razie konieczności dalszy przebieg prac budowlanych należy uzgodnić na nowo w formie pisemnej.

§4

Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy, w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy. Przekazanie placu budowy zostanie potwierdzone odpowiednim protokołem podpisanym przez Strony.

§ 5

Wszystkie prace i roboty budowlane, będące przedmiotem Umowy, zostaną wykonane przez Wykonawcę z materiałów i wyrobów budowlanych, odpowiadających normom i wymogom wyrobów, dopuszczonych do obrotu gospodarczego i stosowania w budownictwie oraz posiadających stosowne, obowiązujące polskie atesty, certyfikaty lub świadectwa dopuszczenia do powszechnego użycia.

§ 6

- Za realizację wszystkich świadczeń wynikających z niniejszej Umowy, wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej kwocie brutto …………….. zł, słownie: (………………….zł 00/100), w tym VAT ……………. zł.

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie należności przysługujące Wykonawcy za roboty wykonywane na podstawie niniejszej Umowy, a w szczególności należności za:

  - wszystkie roboty wykonane przez Wykonawcę określone w Umowie i dokumentacji projektowej wraz z materiałami,

  - wszelkie wyroby, materiały budowlane oraz maszyny niezbędne do prawidłowego wykonania robót, do których dostarczenia zobowiązany jest Wykonawca.

- Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy określone w ust.1 jest niezależnie od przyjętego przy realizacji niniejszej Umowy systemu organizacji pracy, czasu pracy, pracy w dni wolne i w nocy. Wynagrodzenie określone w umowie jest także niezależne od przewidywalnego lub rzeczywistego zakresu prac. Obejmuje ono wszystkie koszty wykonawcy w tym materiałów.

- Rozliczenie wykonania przedmiotu umowy zostanie dokonane jedną fakturą VAT.

- Wykonawca wystawia faktury zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z uwzględnieniem zasad i obowiązków wynikających z tej umowy. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

- Podstawą do zapłaty wynagrodzenia określonego w ust. 1 będzie przedstawiony i zaakceptowany przez Zamawiającego protokół odbioru wykonanej pracy.

- Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Gmina i Miasto Odolanów oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT NIP (622 27 31 888).

- W przypadku gdy Wykonawca jest objęty ustawowym obowiązkiem wystawiania faktur ustrukturyzowanych, faktury będą wystawiane i przekazywane za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

- W przypadku gdy Wykonawca nie jest objęty obowiązkiem, o którym mowa w ust. 9, faktury będą wystawiane w postaci elektronicznej (PDF) przesłanej na adres e-mail Zamawiającego.

- W przypadku faktury wystawionej w KSeF – za datę doręczenia uznaje się datę nadania fakturze numeru identyfikacyjnego w systemie KSeF.  W przypadku faktury elektronicznej (PDF) – za datę doręczenia uznaje się datę wpływu na wskazany adres e-mail.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.

- Jeżeli faktura zawiera wady uniemożliwiające jej ujęcie w ewidencji księgowej Zamawiającego lub rozliczenie podatku od towarów i usług, w szczególności braki w zakresie elementów wymaganych przepisami art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do wystawienia faktury korygującej. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, bieg terminu płatności rozpoczyna się od dnia doręczenia faktury skorygowanej.

- W okresie wstrzymania płatności z przyczyn wskazanych w ust. 13, Wykonawcy nie przysługują odsetki.

- W przypadku niedostępności systemu KSeF potwierdzonej komunikatem Ministerstwa Finansów, faktury mogą być wystawiane i doręczane w postaci elektronicznej (PDF) przesłanej na adres e-mail Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania faktury w KSeF niezwłocznie po ustaniu awarii, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa.

- Strony zgodnie postanawiają, iż dla celów sprawnego obiegu dokumentów po stronie Zamawiającego, na fakturze dostarczanej do zamawiającego, będą wpisywane następujące elementy:

- Nabywca (Podmiot2) – nazwa podatnika

Nazwa JST: Gmina i Miasto Odolanów

Adres JST dla celów VAT: 63-430 Odolanów, Rynek 1

NIP JST dla celów VAT: 622 27 31 888

Znacznik JST: „1” lub „tak”

- Odbiorca (Podmiot3) – nazwa jednostki podrzędnej podatnika

Nazwa jednostki: Urząd Gminy i Miasta Odolanów

Adres jednostki: 63-430 Odolanów, Rynek 1

NIP jednostki wewnętrznej 622 16 95 386

Znacznik (Rola): „8” lub „JST-odbiorca”

- W przypadku wystawiania faktur na rzecz Zamawiającego przy użyciu ogólnodostępnego oprogramowania finansowo-księgowego, w szczególności takich aplikacji jak np. e-mikrofirma, aplikacja podatnika KSeF lub innych narzędzi udostępnianych przez administrację publiczną, Wykonawca zobowiązany jest zaznaczyć pole wyboru w pozycji „ Dodatkowy podmiot” - „JST” i dodatkowo wpisać w danych podmiotu dodatkowego dane Urzędu Gminy i Miasta Odolanów obejmujące dane jak wskazano w ust. 16 ppkt 2 - Urząd Gminy, adres, NIP. Nie ma potrzeby wypełniania w tym przypadku znaczników (pole nie pojawia się).

- Wykonawca dodatkowo oświadcza że obowiązek określony w ust. 16, wykonuje całkowicie dobrowolnie.

- Zapłata nastąpi w ramach płatności podzielonej.

- Wynagrodzenie wykonawcy jest niezmienne i nie podlega waloryzacji. Za prace nie wykonane wynagrodzenie nie będzie przysługiwać.

§ 7

- Podstawą do zapłaty za wykonane roboty jest spełnienie wszystkich warunków dotyczących Wykonawcy wymienionych w niniejszej Umowie oraz podpisanie przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcom i o zapłatach dla podwykonawców, a wraz z fakturą za wykonane roboty przedstawi Zamawiającemu dowód zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, wobec których Zamawiający nie wyraził sprzeciwu, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę niniejszego zamówienia.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o których mowa w ust. 5. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania uwag od Wykonawcy lub dnia, do którego Wykonawca miał zgłosić uwagi.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio podwykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w ust. 6, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

- Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi podwykonawcami zobowiązani są zastrzec postanowienie, iż Zamawiający ma prawo wglądu w dokumenty finansowe podwykonawców lub dalszych podwykonawców i żądania przedstawiania na każde żądanie Zamawiającego dowodów zapłaty należnego podwykonawcom wynagrodzenia. Wgląd Zamawiającego w dokumenty finansowe jest ograniczony do zakresu niezbędnego do sprawdzenia prawidłowości realizacji płatności wynikających z realizacji zamówienia publicznego.

§ 8

  - Wykonawca wykona przedmiot umowy osobiście – swoimi siłami i staraniem z wyłączeniem czynności wymienionych w ust. 2.

  - Wykonawca może zlecić podwykonawcy określonemu w ofercie lub wskazanemu później (w sposób określony w ust. 8) wykonanie części zamówienia.

  - Wykonawca zobowiązany jest wskazać w pisemnym wniosku o zawarcie umów z podwykonawcami części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcy.

  - Zamawiający składa zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w następujących przypadkach:

- termin zapłaty wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy jest dłuższy niż 30 dni,

- termin zakończenia wykonywania umowy przez podwykonawcę jest późniejszy od terminu zakończenia wykonywania umowy przez wykonawcę,

- brak formy pisemnej umowy,

- przedmiot umowy podwykonawczej jest opisany w sposób, który stanowi katalog otwarty lub jest szerszy od przedmiotu umowy niniejszej,

- brak ustanowienia w umowie obowiązku przedstawiania protokołów odbiorów końcowych prac lub usług oraz dostaw, oraz dokumentów finansowych potwierdzających zapłatę wynagrodzenia,

- pozostałe przypadki określone w art. 464 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych,

- brak określenia w umowie wynagrodzenia podwykonawców.

  - W przypadku, gdy nie przewidziano realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców a zachodzi taka konieczność lub w przypadku wystąpienia konieczności zmiany w stosunku do wykazu podwykonawców zawartego w ofercie Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o wyrażenie zgody na wybór konkretnego podwykonawcy, wskazać we wniosku jaki zakres zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcy. We wniosku powinno znajdować się oświadczenie Wykonawcy, iż podwykonawca spełnia wszelkie wymogi Zamawiającego w zakresie jakości wykonywanych robót, a także jest w stanie wykonać prace zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Podpisanie ewentualnego kontraktu z podwykonawcą nastąpi po uzyskaniu pisemnej zgody zamawiającego. Do wniosku wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowiązany jest załączyć projekt umowy o podwykonawstwo. Wykonawca obowiązany jest wybrać i wskazać podwykonawcę oraz powierzany mu zakres zamówienia na zasadach określonych w zapytaniu ofertowym oraz uzyskać akceptację zmiany przez Zamawiającego. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni.

  - Podwykonawca oraz dalszy podwykonawcy mają obowiązek przedłożyć Zamawiającemu przed jej zawarciem lub zmianą, projekt umowy o podwykonawstwo, a także projekt jej zmiany. Podwykonawca oraz dalszy podwykonawcy ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zawarcia lub zmiany poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany.

  - Umowa zawierana z podwykonawcą musi: dokładnie i precyzyjnie opisywać zakres prac do wykonania, termin zapłaty w umowie podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni,  nie może uzależniać odbioru końcowego ani częściowego od braku usterek. Umowa z podwykonawcami musi zawierać termin wykonania w ramach terminu tej umowy, oraz projekt wskazywać wysokość wynagrodzenia.

  - Zamawiający ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 8 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian. Zamawiający ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 8 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub jej zmian.

  - Podwykonawca oraz dalszy podwykonawcy mają obowiązek przedłożyć Zamawiającemu przed jej zawarciem lub zmianą projekt umowy o podwykonawstwo których przedmiotem są dostawy lub usługi w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a także projekt jej zmiany. Podwykonawca oraz dalszy podwykonawcy ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zawarcia lub zmiany poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są dostawy lub usługi w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych lub jej zmiany.

  - Termin zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

  - Do zasad zawierania umów przez podwykonawców z dalszymi podwykonawca stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za  brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego (z VAT), o którym mowa w §6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki,

  - nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, usługi, dostawy lub projektu jej zmiany w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego (z VAT), o którym mowa w §6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki,

  - nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego (z VAT), o którym mowa w §6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki,

  - braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego (z VAT), o którym mowa w §6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki od dnia otrzymania sprzeciwu.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych określonych w umowie do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści lub na zasadach ogólnych.

  - Podstawą do wystawienia faktur przez podwykonawców jest protokół odbioru spisany pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcami, potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

  - Wykonawca oświadcza, iż zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia bezpośrednio na rachunki podwykonawców, skutkuje wygaśnięciem wszelkich zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu zapłaty wynagrodzenia umownego, za część robót wykonania przez podwykonawców, do wysokości kwoty zapłaconej bezpośrednio na rachunki podwykonawców. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę.

§ 9

- Strony ustalają, że przedmiotem komisyjnego odbioru końcowego jest całość robót związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy.

- Po zakończeniu całości robót wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości odbioru. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru lub nie został ukończony, to jest uprawniony do nie przystępowania do odbioru.

- Na podstawie pisemnego zgłoszenia Wykonawcy Zamawiający wyznacza termin końcowego odbioru robót, nie późniejszy jednak niż 14 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia dokonanego przez Wykonawcę.

- Odbiór będzie dokonywany przez komisję powołaną przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy, składającą się z przedstawiciela Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiającego. Strony ustalają, że z prac komisji odbioru sporządzony zostanie protokół określający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

A.  jeżeli wady nie są istotne , Zamawiający zaznacza ten fakt w protokole odbioru końcowego robót i:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia wyznacza Wykonawcy odpowiedni, nie dłuższy niż 14 dni, termin na ich usunięcie, co zostanie stwierdzone w protokołach pousterkowych. W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może zlecić usunięcie wad podmiotowi trzeciemu bez uzyskiwania upoważnienia sądu na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie.

B.   jeżeli wady są istotne, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru. W takiej sytuacji, Wykonawca i Zamawiający sporządzą Protokół Odmowy Odbioru Końcowego ze wskazaniem Wad o charakterze istotnym, których występowanie uniemożliwia dokonanie Odbioru Końcowego oraz ustalą datę ich usunięcia. Po usunięciu przez Wykonawcę zawartych w tym protokole stwierdzonych Wad o charakterze istotnym, Wykonawca ponownie zgłosi gotowość do Odbioru Końcowego, a Zamawiający ponownie przystąpi do przeprowadzenia Odbioru Końcowego. Dodatkowo oprócz prawa do odmowy odbioru, jeżeli wady istotne są nieusuwalne zamawiający może odstąpić w całości lub w części od umowy w terminie 60 dni od dnia stwierdzenia tych wad lub zażądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi wedle swojego wyboru na koszt i niebezpieczeństwo wykonawcy – przez wykonawcę lub podmiot trzeci.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość kosztów 
z tym związanych. W razie odmowy usunięcia wad, lub zagrożenia dla jakości prac lub terminowości realizacji inwestycji Zamawiający jest uprawniony do powierzenia prac na koszt oraz ryzyko wykonawcy. W takim przypadku lub każdym przypadku istnienia wad wynagrodzenie Wykonawcy ulega odpowiedniemu obniżeniu oraz jego wypłata zostaje wstrzymana do czasu zakończenia usuwania wad, albo prac osób trzecich. Zamawiający jest uprawniony do potrącania mogących wyniknąć z tego kosztów bezpośrednio z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zamawiający ma prawo odmowy dokonania odbioru końcowego także w przypadku: niekompletności dokumentacji wymaganej przy odbiorze, stwierdzenia wad lub usterek lub braku możliwości prawidłowego korzystania z wybudowanego przez wykonawcę obiektu.

- W razie odmowy usunięcia usterek lub wad stwierdzonych w czasie odbioru dokonywanego na podstawie niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo zawsze powierzyć wykonanie prac osobie trzeciej na ryzyko oraz koszt Wykonawcy. Uprawnienie takie Zamawiający nabywa z chwilą odmowy lub nieprzystąpienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego do usuwania wad lub usterek stwierdzonych podczas czynności odbioru końcowego.

- Zamawiający ma prawo powierzenia wykonania całości lub części umowy osobie trzeciej na koszt oraz ryzyko Wykonawcy w razie opóźnienia w realizacji prac, które powodują brak możliwości ukończenia przedmiotu umowy w terminie umówionym, jak również w przypadku nienależytego wykonywania umowy.

§ 10

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego (z VAT) określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 30 % tego wynagrodzenia,

  - w przypadku nie usunięcia w wyznaczonym przez zamawiającego terminie wad ujawnionych podczas odbioru końcowego – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego (z VAT) określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 30 % tego wynagrodzenia;

  - w przypadku nie usunięcia wad w okresie rękojmi oraz gwarancji jakości w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego (z VAT) określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 30 % tego wynagrodzenia,

  - za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 30% wynagrodzenia ryczałtowego (z VAT) określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

  - z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §6 ust. 1.

      - Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kary umownej z należnego mu wynagrodzenia.

      - Jeżeli szkoda poniesiona przez Zamawiającego na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy przez drugą stronę będzie przewyższać zastrzeżone kary umowne, Zamawiający może dodatkowo dochodzić zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, przy czym zastrzeżone kary umowne podlegają zaliczeniu na poczet odszkodowania.

### § 11

- Wykonawca udziela rękojmi (3 lat) iż zarówno poszczególne świadczenia, jak również całość prac budowlanych w chwili odbioru końcowego, są wolne od wad. Dodatkowo wykonawca udziela również 36-miesięcy  gwarancji jakości na całość swoich świadczeń objętych niniejszą umową, jest on z tego tytułu zobowiązany do bezpłatnego usunięcia wady fizycznej lub usterki rzeczy lub dostarczenia bez opłaty rzeczy wolnej od wad lub ponownego wykonania prac, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu okresu gwarancji.

- W okresie obowiązywania rękojmi oraz gwarancji jakości Wykonawca jest zobowiązany 
do usunięcia wszelkich wad, jakie wystąpią w okresie trwania rękojmi i gwarancji jakości, do nadzorowania usuwania tych wad oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec wszystkich uczestniczących w pracach budowlanych inżynierów, architektów oraz przedsiębiorców.

- Zamawiający nie jest obowiązany do badania obiektu pod kątem istnienia wad. Zamawiający nie jest również zobowiązany do niezwłocznego zgłaszania wad Wykonawcy od chwili ich wykrycia.

- Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się w dniu odbioru końcowego (podpisania Protokołu końcowego odbioru bez wad), dokonanego przez Zamawiającego i wynosi 3 lata dla prac budowlanych w tym budowlano-montażowych,

- Po stwierdzeniu wady lub usterki przedmiotu umowy w okresie gwarancji jakości, Zamawiający wezwie wykonawcę w formie:

-    pisemnej za potwierdzeniem odbioru lub

-    faksem, drogą elektroniczną lub telefonicznie

do jej usunięcia we wskazanym w wezwaniu terminie.

6. Wykonawca w terminie 2 dni od daty skutecznego zawiadomienia przystąpi do usunięcia wady lub usterki.

7. Wszelkie wady lub usterki powstałe w okresie gwarancji jakości z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będą usunięte nieodpłatnie w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od daty wezwania przez Zamawiającego, a wad szczególnie uciążliwych natychmiast. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie, o którym mowa w niniejszym ustępie to Zamawiający jest uprawniony do usunięcia tych wad lub usterek na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. Strony potwierdzą należyte usunięcie wad lub usterek w protokole sporządzonym 
w terminie do 7 dni od dnia  zgłoszenia o ich usunięciu.

9. Usunięcie wad lub usterek przez Zamawiającego w przypadku nie usunięcia ich przez Wykonawcę, nie powoduje utraty gwarancji jakości lub uprawnień wynikających z rękojmi.

10. Czas przeznaczony na usunięcie wad lub usterek wydłuża okres gwarancji jakości o ilość dni liczonych od daty skutecznego zawiadomienia Wykonawcy do dnia podpisania protokołu o usunięciu wad lub usterek.

11. W razie odmowy usunięcia wad lub usterek, przekroczenia terminu na ich usunięcie 
lub nie przystąpienia w terminie tutaj określonym do usuwania zgłoszonej wady - Zamawiający jest uprawniony do powierzenia ich usunięcia osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy.

12. W zakresie nieuregulowanym mają zastosowanie przepisy o rękojmi za wady fizyczne określone w kodeksie cywilnym dla umowy o roboty budowlane.

§ 12

- Jakiekolwiek zawiadomienie, oświadczenia będą przekazywane przez jedną Stronę drugiej Stronie:

1. Listem poleconym na adresy wskazane w umowie,

2. Pocztą elektroniczną na następujące adresy:

a) ze strony Inwestora – ………………………………..

b) ze strony Wykonawcy – .........................................

2.    Do bieżących kontaktów strony wskazują następujące osoby:

a) ze strony Inwestora – …………………………………

b) ze strony Wykonawcy –  ……………………………..

- Zawiadomienie skutkuje w momencie doręczenia go danej ze Stron lub z datą podaną na zawiadomieniu, w zależności od tego, który z tych terminów jest późniejszy.

- Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o zmianie adresu dla doręczeń. W razie zaniechania tego obowiązku pismo wysłane na dotychczasowy adres uważa się za skutecznie doręczone z dniem nadania.

- Wykonawca oświadcza, że nie zachodzą w stosunku do Wykonawcy przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r., poz. 514).

§ 13

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należytego za roboty już wykonane.

2.  Zamawiający może także odstąpić od umowy w przypadku:

- zwłoki Wykonawcy w wykonaniu prac będących przedmiotem niniejszej umowy, dłużej 
niż 7 dni, licząc od terminu określonego w umowie – 0,2% wartości zamówienia, za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu określonego w zleceniu.

2)	nienależytego wykonywania umowy przez wykonawcę po uprzednim pisemnym wezwaniu do należytego wykonywania umowy.

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie od dnia jej zawarcia do dnia upływu terminu końcowego wykonywania umowy, a w przypadku jego przekroczenia do upływu 2 miesięcy od pierwotnego terminu do wykonania umowy.

4. Wykonawca zabezpieczy teren robót i zapewni na własny koszt, warunki bezpieczeństwa oraz organizację zaplecza prac.

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim, w związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy.

§ 14

- Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu, niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

- Dopuszczalne są jednakże istotne zmiany postanowień zawartej umowy pod warunkiem, że  dotyczą choćby jednej z następujących kwestii:

- obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy,

- skrócenia lub wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy,

- zastosowania zamiennych rozwiązań, materiałów i urządzeń uzgodnionych z Zamawiającym, a nieskutkujących podwyższeniem wynagrodzenia Wykonawcy,

- w przypadku wystąpienia dodatkowych lub zamiennych robót budowlanych lub innych świadczeń nie przewidzianych w Zapytaniu ofertowym łącznie z załącznikami. Zamawiający przewiduje dopuszczalność zmiany umowy w tym zakresie, z tym że łączna suma wszystkich zmian zarówno zmniejszających jak i zwiększających nie może przekraczać 10% wartości pierwotnej umowy.

- Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy, a nadto rozwiązanie umowy na mocy zgodnych oświadczeń woli stron, jak również odstąpienie od umowy, wymagają zachowania – pod rygorem nieważności – formy pisemnej.

- Wszelkie spory związane z niniejszą umową rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy według siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca nie może przenieść na rzecz osoby trzeciej wierzytelności wynikających z umowy bez uprzedniej pisemnej zgody zamawiającego pod rygorem bezskuteczności przelewu wobec Zamawiającego.

- Załącznikiem do niniejszej umowy jest zapytanie ofertowe.

- Umowa niniejsza została sporządzona w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach: jedna dla Wykonawcy, dwie dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY                                                             WYKONAWCA