Umowa nr ………………………

zawarta dnia …………………….. 2021 r. w Odolanowie  pomiędzy:

Gminą i Miastem Odolanów, Rynek 11, 63-430 Odolanów

posiadającą numer NIP 622-27-31-888, Regon 250855127

reprezentowaną przez

Jana Prokopa – Zastępcę Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów

przy kontrasygnacie skarbnika Gminy – Beaty Gościniak,

Zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

………………………………………………………………………,

NIP………………………………, Regon………………………….

reprezentowanym przez ……………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”

§ 1

Przedmiot Umowy

- Przedmiotem zamówienia jest opracowania pełnobranżowego projektu budowlanego wraz z PFU dla pełnobranżowego projektu wykonawczego dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa wielofunkcyjnej, krytej pływalni typu "Delfinek".

- Charakterystyka obiektu:

Obiekt z niecką basenu sportowego o wymiarach 8,5 x 16,67 m z czterema torami pływackimi, głębokość niecki 0,9 do 1,35 m, brodzik dla dzieci niepływających gł. 15-30 cm. Niecki w technologii stali nierdzewnej. Uzupełnieniem funkcji sportowej jest zespół odnowy biologicznej: sauna sucha, parowa, 2 niecki do masażu, strefa zaplecza sanitarnego i szatniowego, strefa pomieszczeń administracyjno-gospodarczych, strefa zaplecza technicznego, strefa wejściowa wraz z poczekalnią, komunikacje, punktem recepcyjno-kasowym oraz strefą parkingową. Wybudowany obiekt zostanie połączony łącznikiem z kompleksem Zespołu Szkół w Odolanowie przy ul. Jana Pawła II, 63-430 Odolanów.

Powyższe stanowi minimalne wymagania, które mogą ulec zmianą w trakcie prac koncepcyjnych.

Koncepcja wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego przed rozpoczęciem prac projektowych.

- Zakres robót obejmuje:

- opracowanie koncepcji funkcjonalno - przestrzennej,

- opracowanie projektu zagospodarowania terenu,

- opracowanie projektu architektoniczno - budowlanego w zakresie niezbędnym do uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę,

- opracowanie PFU w celu wykonania projektów wykonawczych:

- branży architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu (m.in. budowa dojazdu i ciągi wewnętrzne, miejsca parkingowe, zieleń, mała architektura - stojaki rowerowe, kosze na odpady, wykończenie wnętrz, wyposażenie obiektu),

- branży konstrukcyjnej,

- branży sanitarnej (m.in. instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji grzewczej, instalacji wentylacji i klimatyzacji, instalacji do odzysku ciepła, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej),

- branży elektrycznej (m.in. instalacji elektrycznych i niskoprądowych, instalacji nagłośnienia, dzwonkowa, automatyki, telekomunikacyjna, teleinformatyczna, audio-video, instalacji w zakresie odnawialnych źródeł energii - instalacja fotowoltaiki),

- opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

- wykonanie szacunkowej wyceny inwestycji (kosztów prac projektowych, kosztów robót budowlanych).

- Celem opracowania ww. dokumentacji jest uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę oraz ogłoszenie procedury przetargowej na zasadzie "Wykonaj projekty techniczne i wykonawcze i Wybuduj" / "Zaprojektuj i wybuduj".

Ww. dokumentacja powinna być zgodna z założeniami określonymi w dokumencie pn. Analiza funkcjonalno-użytkowa małych przyszkolnych krytych pływalni w ramach programu "Dolnośląski Delfinek", umożliwiając aplikację o środki finansowe w ramach programu Sportowa Polska.

- Inwestycja zlokalizowana na obszarze: Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska. Decyzja o Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego po stronie Zamawiającego. Mapa do celów projektowych po stronie Zamawiającego.

- Przekazywana dokumentacja powinna być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach oraz zawierać protokół koordynacji międzybranżowej, podpisany przez wszystkich projektantów branżowych uczestniczących w realizacji zamówienia (każdy egzemplarz dokumentacji winien zawierać protokół koordynacji międzybranżowej).

- Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych łącznie z aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz w taki sposób, aby przyjęte rozwiązania projektowe nie utrudniały uczciwej konkurencji przy opisywaniu przedmiotu zamówienia w postępowaniu na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji. Jednocześnie dokumentacja projektowa powinna być zgodna z przepisami prawa budowlanego i przepisami wykonawczymi do tej ustawy, jak również zgodna z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego właściwymi do zakresu dokumentacji.

- Zamówienie obejmuje wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa krytej pływalni na terenie Gminy i Miasta Odolanów typu Delfinek”. Wykonawca zobowiązany był do odbycia wizji lokalnej.

§ 2
Termin wykonania

- Wykonawca zobowiązuje się, iż umowa zostanie wykonana w całości przez wykonawcę w terminie 5 miesięcy od daty udzielenia zamówienia, w tym przedłożenie koncepcji w terminie 1 miesiąca od daty udzielenia zamówienia.

- Wszelkie istotne wydarzenia dotyczące projektowania i przebiegu prac (także opóźnienia, powstałe szkody oraz roszczenia) należy zgłosić Zamawiającemu pisemnie niezwłocznie po powzięciu wiadomości o ich zaistnieniu. W razie konieczności dalszy przebieg prac należy uzgodnić na nowo w formie pisemnej.

§ 3

Wynagrodzenie umowne i warunki płatności

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

- Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy wynosi brutto……………………………………………………(słownie……………………………………..…………………………………………………………………...), w tym podatek VAT w kwocie

…………………..…………………………(słownie:………………………………………………………………………………………………………………………………………………..).

- Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy w terminie do 30 dni licząc od daty doręczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 4.

- Jeżeli Wykonawca wystawia fakturę za zamówienie, przy wykonywaniu którego brali udział podwykonawcy, zobowiązany jest przedstawić:

- kopię faktury wystawionej dla Wykonawcy przez podwykonawcę(ów) za wykonany przez niego przedmiot umowy, łącznie z kopią przelewu bankowego, potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem,

- oświadczenie podwykonawcy(ów) o otrzymaniu od Wykonawcy wynagrodzenia za przedmiot umowy wykonany przez podwykonawcę(ów).

- Wykonawca wystawi fakturę po dokonaniu odbioru na podstawie protokołu odbioru.

- Zamawiający dokona odbioru dokumentacji projektowej w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie od dnia przedłożenia danej części dokumentacji lub całości dokumentacji.

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

Wykonanie umowy

- Wykonawca przygotuje dokumentację projektową zgodnie z otrzymywanymi na bieżąco zaleceniami i wskazówkami Zamawiającego.

- W celu umożliwienia Zamawiającemu udzielenia wskazówek i zaleceń, Wykonawca będzie zawiadamiał Zamawiającego, o przystąpieniu do kolejnego etapu przygotowania projektów (etap koncepcji, etap doboru materiałów i technologii, etap proj. budowlano – wykonawczego ).

- Jeżeli Zamawiający w terminie siedmiu  dni roboczych od otrzymania zawiadomienia nie zgłosi żadnych zaleceń czy wskazówek, Wykonawca przystąpi do przygotowania danego etapu zgodnie z ustaloną wcześniej koncepcją a w razie braku takich ustaleń wedle własnego uznania. Za dni robocze, na potrzeby realizacji umowy, przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku.

- Jeżeli Zamawiający zgłosi zalecenia lub uwagi po upływie terminu określonego 
w ust. 3, a ich uwzględnienie będzie wymagało powtórzenia czynności, termin wykonania umowy ulega przedłużeniu o czas wykonania powtórzonych czynności .

§ 5

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest:

- do pisemnego informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach osobowych projektantów w trakcie realizacji przedmiotu umowy. W przypadku takiej zmiany Wykonawca wraz z pismem informującym złoży Zamawiającemu kopie uprawnień i zaświadczeń o przynależności do odpowiedniej izby zawodowej nowych projektantów, pod rygorem nieskuteczności zmiany,

- do wykonania przedmiotu umowy w sposób zapewniający Zamawiającemu przygotowanie planowanych postępowań o zamówienie publiczne zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Jeśli Wykonawca w dokumentacji projektowej nie będzie mógł opisać zastosowanych rozwiązań i materiałów bez wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, powinien do opisu dodać wyrazy „lub równoważny” oraz określić minimalne parametry, oczekiwania technologiczne i funkcjonalności, które mają być zapewnione przez zastosowane rozwiązania lub materiały równoważne,

- do uzgadniania z Zamawiającym przyjętych rozwiązań technicznych i materiałowych,

- w toku realizacji inwestycji, niezwłocznie (w terminie maksymalnie do 7 dni) dokonać uzupełnień i poprawek błędów zgłoszonych przez kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego,

- w ramach umownego wynagrodzenia ryczałtowego, do udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania dotyczące przedmiotu umowy, kierowane do Zamawiającego przez potencjalnych wykonawców w trakcie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz, jeśli to będzie konieczne, do uzupełnienia lub wprowadzenia poprawek do dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wyżej wymienionych postępowań bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa polskiego. Dokumentacja musi spełniać warunki dla dokumentacji projektowej opisującej przedmiot zamówienia publicznego na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej.

- W trakcie prowadzenia robót budowlanych na podstawie opracowanej przez wykonawcę dokumentacji wykonawca zobowiązuje się w trakcie ich wykonywania do pełnienia nadzoru autorskiego o zakresie określonym w przepisach ustawy prawo budowlane. Nadzór autorski jest wykonywany w ramach wynagrodzenia umownego. W ramach nadzoru Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego będzie brał udział w radach budowy, a w przypadku stwierdzenia konieczności dokonania zmian projektowych, Wykona te zmiany niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych.

§ 6

Dokumentacja projektowa, warunki realizacji

- W terminie określonym w § 2 ust.1 umowy Wykonawca przekaże kompletną dokumentację projektową Zamawiającemu  w następującej ilości egzemplarzy:

- koncepcyjny projekt wielobranżowy  w ilości 1 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej na CD w formacie pdf i DWG;

- projekt zagospodarowania terenu w ilości 4 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej na CD w formacie pdf i DWG;

- projekt budowlano osobno dla każdej branży w ilości 4 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej na CD w formacie pdf i DWG;

- opracowanie PFU w celu wykonania projektów wykonawczych:

- branży architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu (m.in. budowa dojazdu i ciągi wewnętrzne, miejsca parkingowe, zieleń, mała architektura - stojaki rowerowe, kosze na odpady, wykończenie wnętrz, wyposażenie obiektu),

- branży konstrukcyjnej,

- branży sanitarnej (m.in. instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji grzewczej, instalacji wentylacji i klimatyzacji, instalacji do odzysku ciepła, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej),

- branży elektrycznej (m.in. instalacji elektrycznych i niskoprądowych, instalacji nagłośnienia, dzwonkowa, automatyki, telekomunikacyjna, teleinformatyczna, audio-video, instalacji w zakresie odnawialnych źródeł energii - instalacja fotowoltaiki) – każda branża wymieniona w ppkt a) do d) - w ilości 1 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej na CD w formacie pdf.

- opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - w ilości 1 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej na CD w formacie pdf.

- wykonanie szacunkowej wyceny inwestycji (kosztów prac projektowych, kosztów robót budowlanych) - w ilości 1 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej na CD w formacie pdf.

- Przedmiotem odbioru etapowego będzie dokumentacja w zakresie danego etapu wraz z pisemnym oświadczeniem Wykonawcy, iż jest wykonana zgodnie z niniejszą umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że została wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń, uwag lub wniosków Wykonawca dokona poprawek i uzupełnień w tej części dokumentacji projektowej –  w terminie uzgodnionym przez strony, lecz nie dłuższym niż 20 dni kalendarzowych i ponownie przekaże projekt Zamawiającemu.

- Wraz z dokumentacją projektową Wykonawca złoży pisemne oświadczenie o kompletności dokumentacji projektowej, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.

- Po przekazaniu kompletu opracowań składających się na  przedmiot umowy zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania całej dokumentacji do siedziby zamawiającego.

§ 7
Kary umowne

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy  – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia (z VAT) określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 30 % tego wynagrodzenia,

- w przypadku nie usunięcia w wyznaczonym przez zamawiającego terminie wad ujawnionych podczas odbioru częściowego lub końcowego – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia (z VAT) określonego w § 3 ust. 2 za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 30 % tego wynagrodzenia,

- w przypadku nie usunięcia wad w okresie rękojmi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia (z VAT) określonego w § 3 ust. 2 za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 30 % tego wynagrodzenia,

- za odstąpienie od umowy przez  Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 30% wynagrodzenia  (z VAT) określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy.

- Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 2 – gdy wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych jaką mogą dochodzić od siebie strony wynosi 50% wynagrodzenia wykonawcy brutto, o którym mowa w §3 ust. 2 – dla każdej ze stron.

- Zamawiający zastrzega sobie ponadto prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych powyżej kar oraz odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym z powodu ewentualnych szkód powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, w tym w związku z utratą dofinansowania pozyskanego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych.

§ 8

Przeniesienie praw autorskich

- Z chwilą dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji projektowej Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do niej, w tym prawo do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania w różnych formach i postaciach, w zależności od potrzeb, oraz wszelkich prac, dokumentów i innych elementów, wytworzonych w toku realizacji przedmiotu umowy, w jakiejkolwiek postaci.

- Przeniesienie praw autorskich objęte jest wynagrodzeniem o którym mowa w § 3 ust.2.

- Jeżeli Wykonawcy nie będą przysługiwały autorskie prawa osobiste do wykonanej dokumentacji wówczas jest zobowiązany z chwilą dostarczenia dokumentacji Zamawiającemu przekazać pełnomocnictwa od osób, którym te prawa przysługują. Nie dostarczenie pełnomocnictwa 
o wymaganej treści będzie stanowiło podstawę do odmowy odbioru dokumentacji.

- Wykonawca oświadcza, że z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych 
Zamawiającemu przysługuje wyłączne i nieograniczone w czasie prawo do dysponowania przedmiotem niniejszej umowy w całości, jak również w dających się wyodrębnić częściach na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności do:

- utrwalania na dowolnym nośniku,

- zwielokrotniania dowolną techniką,

- wprowadzania do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do Internetu, bez ograniczeń,

- wielokrotnego wykorzystania dokumentacji w całości lub w częściach w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do włączenia jej do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz udostępnienia dokumentacji lub jej części wszystkim zainteresowanym, ubiegającym się o uzyskanie zamówienia publicznego w zakresie robót budowlanych,

- wielokrotnego wykorzystania dokumentacji i danych w niej zawartych w celu wykonania jej aktualizacji (w przypadku gdy utraciła aktualność), adaptacji lub zmian,

- rozpowszechniania w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego,

- wykorzystywanie fragmentów dokumentacji do celów promocyjnych lub reklamy,

- wykorzystywanie na stronach internetowych Zamawiającego.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego także własność nośników, na których utrwalono przedmiot umowy.

- Wykonawca oświadcza, że  dostarczona Zamawiającemu dokumentacja projektowa będzie wynikiem jego własnej twórczości, oraz że nie naruszy praw osób trzecich, oraz że prawa do dokumentacji projektowej nie będą niczym ograniczone.

- Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie następstwa ewentualnego naruszenia praw osób trzecich.

- Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że Zamawiający z tytułu korzystania z dokumentacji projektowej będącej wynikiem realizacji niniejszej umowy i  w zakresie wynikającym z niniejszej umowy, nie jest zobowiązany do zapłaty na rzecz twórców lub innych podmiotów praw pokrewnych jakiegokolwiek wynagrodzenia płatnego im zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub pokrewnymi.

- Na podstawie niniejszej umowy i w ramach wynagrodzenia określonego w umowie, wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa zależne do całości opracowania po uprawomocnieniu się pozwolenia na użytkowanie inwestycji, o której mowa  w §1 tej umowy. Dodatkowo strony postanawiają że wykonawca zobowiązuje się za odrębnym wynagrodzeniem do przeniesienia całości praw zależnych lub wyrażania zgody na dokonywanie twórczych przeróbek całości lub części dokumentacji, jeżeli Zamawiający zwróci się do wykonawcy o takie wyrażenie zgody. Strony określają maksymalną wysokość tego dodatkowego wynagrodzenia na 30% wynagrodzenia wykonawcy, o którym mowa w §3 ust. 2 umowy. Zamawiający może zwrócić się o wyrażenie zgody na dokonanie twórczych przeróbek albo przeniesienie całości autorskich praw zależnych od zawarcia umowy do uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

§ 9

Rękojmia

- Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy będzie wolny od wad fizycznych 
i prawnych.

- Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się następnego dnia, licząc od daty protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za przedmiot umowy wygasają 
w stosunku do Wykonawcy po upływie 60 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, z tym zastrzeżeniem, że zakończenie okresu rękojmi nie może nastąpić wcześniej niż po stwierdzeniu przez Zamawiającego usunięcia wad ujawnionych w tym okresie.

- W przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy w okresie rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający będzie mógł usunąć wady we własnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej, na ryzyko 
i koszt Wykonawcy.

- Skorzystanie z uprawnienia określonego w ust. 5 nie wyłącza prawa Zamawiającego 
do naliczenia kar umownych, o których mowa w § 7 za czas od dnia upływu terminu na usunięcie wady wyznaczonego przez Zamawiającego do czasu usunięcia wady.

§ 10

Zmiany umowy

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy na warunkach określonych w SWZ oraz niniejszej umowie.

- Zmiana postanowień niniejszej umowy w zakresie Wynagrodzenia, terminów dopuszczalna jest w przypadku:

- wydłużenia procedur uzgadniania lub opiniowania projektu, uzyskiwania niezbędnych zezwoleń, zgód, pozwoleń oraz innych decyzji administracyjnych dotyczących przedmiotu zamówienia,

- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, pozwoleń, zezwoleń, opinii, uzgodnień, itp., z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,

- konieczności wykonania dodatkowych opracowań, uzyskania dodatkowych decyzji, uzgodnień, opinii, zezwoleń itp.,

- udzielenia Wykonawcy zamówienia dodatkowego, które nie było objęte zakresem podstawowego zamówienia,

- gdy  właściwe organy administracji opiniujące lub uczestniczące w uzgodnieniach projektu zmienią zakres projektu o dodatkowe opracowania, jak również gdy na skutek opóźnień odpowiednich organów zostanie przekroczony czas trwania postępowania określonych w kodeksie postępowania administracyjnego z winy organu. To samo dotyczy przypadku gdy gestorzy sieci będą opiniować projekt w terminie dłuższym niż 3 tygodnie, w takim przypadku termin zakończenia może ulec odpowiedniemu wydłużeniu ponad ten okres, gdy wydłużenie terminu jest skutkiem okoliczności niezawinionych przez wykonawcę,

- dotyczyć zmiany w dokumentacji projektowej dokonanej na wniosek zamawiającego,

- przypadku zmiany przepisów powodujących konieczność  zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia,

- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,

- zmianą przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły 
w trakcie realizacji zamówienia,

- inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania  umowy.

- Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Wymienione powyższe możliwości wprowadzenia zmian są uprawnieniem a nie obowiązkiem zamawiającego.  Zamawiający po wpłynięciu wniosku Wykonawcy oceni zasadność jego wniosku.

§ 11
Odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy, jeżeli:

- pomimo uprzednich, co najmniej 2-krotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy lub zaniedbuje zobowiązania umowne,

- stwierdzone w trakcie odbioru dokumentacji projektowej wady nie kwalifikują się do usunięcia i uniemożliwiają wykonanie na jej podstawie zadania inwestycyjnego zgodnie z przeznaczeniem.

- Odstąpienie od umowy przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy następuje z chwilą pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o przyczynie odstąpienia od umowy.

§ 12

Postanowienia końcowe

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia do zawartej umowy strony będą wprowadzać w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami przy realizowaniu przedmiotu umowy lub 
z nią związane w przypadku braku możliwości ich polubownego załatwienia, będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w  3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze otrzymuje Zamawiający, 1 egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

WYKONAWCA			  		ZAMAWIAJĄCY